| г. Москва | «14» октября 2013г. |
| --- | --- |

ДОГОВОР  №  131014/СК-72

СНТ «РАССВЕТ-1», в лице Председателя Правления Владимирова Константина Александровича, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ЗАО «РПС – Строительство и коммуникации», именуемое далее по тексту «Подрядчик», в лице Генерального директора Якушкова Константина Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе и каждый по отдельности  именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик  обязуется в установленный Договором срок осуществить собственными и/или привлеченными силами комплекс электромонтажных работ по созданию АСКУЭ (Автоматизированной Системы Контроля Учета Энергоресурсов) на базе продукции завода «Матрица» и закупку необходимого для этого оборудования и материалов для объекта СНТ "РАССВЕТ-1", расположенного по адресу: Московская обл., Дмитровский р-он, Внуковский с/о, район деревни Пересветово, СНТ «РАССВЕТ-1», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

- ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая  договорная цена по настоящему Договору составляет  537 644,00 рублей (Пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот сорок четыре руб. 00 коп.), вкл. НДС (18%)  - 82 013,49 (Восемьдесят две тысячи тринадцать руб. 49 коп.), в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1 к данному Договору).

2.2. Общая  договорная цена по настоящему Договору включает в себя  все затраты Подрядчика согласно п.п. 5.1.1–5.1.13, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору в объемах, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Учитывая сложность объекта и возможные внесения изменений в перечень работ, объемы работ могут быть пересмотрены в двустороннем порядке как в большую, так и в меньшую сторону с заключением Дополнительных соглашений.

2.4. Обязанность Заказчика по уплате денежных сумм считается исполненной надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Продолжительность производства Работ по настоящему Договору составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Авансовый платёж по Договору производится Заказчиком на основании счета от Подрядчика  на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора в размере 462 744,00 рублей (Четыреста шестьдесят две тысячи семьсот сорок четыре руб. 00 коп.), вкл. НДС (18%)  - 70 588,07 (Семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь руб. 07 коп.). Окончательный платеж будет производиться Заказчиком с учетом ранее выплаченных авансов в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания обеими сторонами соответствующих Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3).

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

5.1. Подрядчик обязуется за свой счет:

5.1.1. Выполнить все работы, указанные в статье 1. настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с действующими нормативно-техническими документами РФ и г. Москвы, строительными нормами и правилами, условиями настоящего Договора.

5.1.2. Гарантировать качество выполненных строительно-монтажных работ по настоящему Договору.

5.1.3. Принимать на строительной площадке необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности, предусмотренные нормативно-техническими документами, действующими на территории РФ.

5.1.4. По окончании Работ представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.

5.1.5. Осуществлять собственными силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую и ежедневную, а по завершении Работ - окончательную очистку своей рабочей зоны от строительного мусора и его вывоз со строительной площадки

5.1.6. Организовать доставку своих сотрудников к месту работы, их питание, обеспечение форменной одеждой и средствами защиты.

5.1.7. Своими силами и средствами обеспечить устройство временных сетей. необходимых для производства работ Подрядчиком от точек подключения до места производства работ.

5.1.8. После окончания Работ и устранения выявленных замечаний вывезти принадлежащую ему строительную технику, транспортные средства и возведенные им временные сооружения в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5.1.9. Самостоятельно произвести доставку на стройплощадку и обеспечить наличие у своих сотрудников инструментов и оборудования, необходимых для производства работ по данному Договору.

5.1.10. Получить при необходимости для своих сотрудников регистрацию, разрешение на работу на месте проведения работ.

5.1.11. Провести урегулирование всех вопросов, связанных с УФМС, ОМОН, ГАИ и другими органами Государственной власти в отношении своего автотранспорта и своих сотрудников.

5.1.12. Согласовывать через Заказчика свои действия и действия своих сотрудников со смежными организациями, производящими работы на данном Объекте.

5.1.13. Провести инструктаж представителей Заказчика по работе с программным обеспечением, необходимым для функционирования системы АСКУЭ.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1.	Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика к месту проведения работ.

5.2.2.	Согласовать и обеспечить отключение электропитания,  необходимое для проведения работ.

5.2.3.	Обеспечить Исполнителя технической документацией по системе электроснабжения на Объекте.

5.2.4.	Своевременно сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.

5.2.5.	Оплатить стоимость работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.6. Предоставить персоналу Подрядчика бытовое помещение для проживания рабочих Подрядчика из расчета 1 бытовка (или другое, пригодное для проживания помещение) на 2 (двух) человек.

5.2.7. Обеспечить временное отопление, освещение и электропитание 220/380 В Объекта (при необходимости) и бытовых помещений, а также на площадке для использования электроинструмента в процессе производства работ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

6.1. По окончанию работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), счет-фактуру.

6.2. Заказчик обязан после получения подписанного Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, в свою очередь, подписать Акт о приемке выполненных работ или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих его подписанию.

6.3. В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

6.4. Дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) означает выполнение своих обязательств Подрядчиком по Договору, за исключением гарантийных, и определяет момент перехода результата выполненных работ в собственность Заказчика. До момента передачи систем в эксплуатацию Подрядчиком Заказчику риск случайной гибели работ несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Если Подрядчик не выполнит своих обязательств по Договору в сроки, указанные в статье 3 настоящего Договора, по причинам, зависящим от Подрядчика, то Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 0,01% от стоимости Работ, подлежащих сдаче, за каждый банковский день просрочки, но не более 5% от стоимости Работ по Договору.

7.2. Если Заказчик необоснованно не выполнил своих обязательств, предусмотренных статьей 4. настоящего Договора, то он обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 0,01% от суммы неплатежа за каждый банковский день просрочки, но не более 5% от суммы неплатежа.

7.3. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

- ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных по настоящему Договору работ в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию.

8.2. Гарантия на поставляемое/смонтированное оборудование предоставляется заводом изготовителем на срок и условиях, указанных в прилагаемой к оборудованию документации.

8.3. В случае выявления недостатков функционирования системы, возникших в период гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить их за свой счет незамедлительно, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня уведомления Заказчиком.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления или в согласованные Сторонами сроки.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

9.4.1 Задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

9.4.2 Срыв срока выполнения и/или завершения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, происшедший по вине Подрядчика.

9.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

9.5.1 Невыполнения Заказчиком своих обязательств по платежам на срок более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

9.5.2 Консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней.

9.5.3. Не выполнение Заказчиком условий Договора в пунктах 5.2.1 - 5.2.7.

9.6. После прекращения работ по настоящему Договору его положения действуют до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

9.7. Если ход работ отстаёт от плана графика производства работ, то Подрядчик обязан представить пересмотренный план график вместе с пояснительной запиской, описывающей пересмотренные методы производства работ в целях ускорения их выполнения и завершения их выполнения в пределах Срока завершения работ.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), к которым относятся (но не исключительно) стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств на время действия этих обстоятельств.

10.2.  В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) дней уведомить об этом другую Сторону, иначе она теряет право ссылаться на эти обстоятельства..

10.3.  Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.4.   Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10.5. Сторона обязана в течение 3-х дней уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения работ по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором, будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы адресату письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично под расписку.

11.4. Содержание настоящего Договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на обеих Сторонах.

11.5. Для целей настоящего Договора «рабочими днями» считаются календарные дни, кроме суббот, воскресений и нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Права и обязанности Подрядчика по данному Договору могут быть переданы Третьей стороне с уведомлением об этом в письменной форме.

11.7. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или касающиеся его, либо нарушения, прекращения или недействительности, должны быть урегулированы Сторонами путем переговоров.

11.8. В случае если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

11.9. Все отношения Сторон по настоящему Договору и в связи с ним, не отраженные в тексте настоящего Договора, регулируются в соответствии с нормами действующего Российского законодательства.

11.10. Настоящий Договор составлен в двух идентичных подлинных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3. В случае изменения адресов и других реквизитов Стороны извещают соответствующую Сторону: устно – незамедлительно, в письменной форме – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| СНТ «РАССВЕТ-1» | ЗАО «РПС – Строительство и коммуникации» |
| --- | --- |
| ИНН 5007017429 КПП 500701001 Адрес: Московская обл., Дмитровский р-он, Внуковский с/о, район деревни Пересветово, СНТ «РАССВЕТ-1» Р/сч 40703810438130100011 В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.Москва БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 | ИНН 7720685262 КПП 771401001 Адрес: 123007, г.Москва, Хорошевское шоссе, д.23, корп.1 Р/сч 40702810700730000337 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва. БИК 044525787 К/сч. 30101810100000000787 |
| Председатель правления | Генеральный директор |
| _________________ / К.А. Владимиров / | _________________ / К.В. Якушков / |
| М.П. | М.П. |