ПРОТОКОЛ

совещания правления СНТ «Рассвет-1»

30.09.2012г.

Повестка дня.

1. Покупка опор ЛЭП СВ-9,5-2.

2. Определение действий по отношению к должникам по целевому взносу на

реконструкцию ЛЭП и КТП.

1.  Для реконструкции ЛЭП СНТ требуется закупить 52 опоры СВ-9,5-2.

Анализ рынка опор дал следующие результаты:

стоимость опор СВ-9,5-2 при поставке их подрядчиком (ООО «Энергия») составляет 6750 руб. за шт. + 25000 руб. транспортные расходы = 376000 руб;

стоимость опор СВ-9,5-2 на Дмитровском заводе МЖБК –6223  руб.за шт.;

стоимость опор СВ-9,5-2 на Хотьковском заводе ЖБИ – 5900 руб. за шт.;

стоимость опор СВ-9,5-2 при закупке их у ИП Панченков Р.А. (при Тучковском заводе ЖБИ) составляет 4900 руб. за шт. + 42000 руб. транспортные расходы  + ~ 5000 кран  = 301800 руб.

Сравнивая затраты по смете ООО «Энергия» с затратами при покупке опор у ИП Панченков Р.А. получается возможность экономии  ~ 74000 руб.

29.10.12 Владимиров К.А. посетил производство ИП Панченкова Р.А., и по результатам посещения  сделал заключение о возможности  приобретения опор у ИП Панченкова Р.А..

ИП Панченков Р.А. предоставил свидетельство о регистрации ИП, присвоенные ему коды Общероссийских классификаторов, Санитарно-эпидемиологическое заключение, Сертификат соответствия на опоры ЛЭП СВ-9,5-2.

2. На общем собрании членов СНТ «Рассвет-1» от 18.08.2012г. на основании выставленной сметы был назначен целевой взнос на реконструкцию ЛЭП и КТП. В связи с острой необходимостью сбора денежных средств на реконструкцию ЛЭП и КТП до начала работ, требуется  определить необходимые меры по отношению к собственникам участков не оплатившим целевой взнос вовремя.

Решения.

1. Опоры ЛЭП СВ-9,5-2 в количестве  52 шт.  приобретать  у  ИП Панченков Р.А.

2. Участки собственников, не оплативших целевой взнос на реконструкцию ЛЭП и КТП, к ЛЭП СНТ не подключать. Участки, самовольно подключенные к ЛЭП СНТ, отключать, а собственника, самовольно подключившего свой участок, штрафовать на 5000 руб., и так до полной оплаты.

Председатель   правления:                                  /Владимиров К.А./

Правление:                                  /Сямиуллин Р.Н./

/Пономарев С.Н./

/Евсеенков В.М./