Договор №  19

на электромонтажные работы по реконструкции электроснабжения СНТ "Рассвет-1",

Дмитровский район, Московская область

г. Дмитров,                                                                                                                                           01 октября 2012 г.

СНТ  "Рассвет-1",  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  Председателя  СНТ  Владимирова К.А., действующего на основании  Устава,  и Общество с ограниченной ответственностью "Энергия", именуемое далее "Подрядчик",  в лице директора Егорова М.Ю., действующего на основании  Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить электромонтажные работы по реконструкции электроснабжения СНТ "Рассвет-1", находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, дер. Пересветово, Внуковский с/о (далее по тексту – Объект), сдать выполненные работы Мосэнерго, Энергосбыту, Ростехнадзору и получить Акт-допуск электроустановки в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. По завершению работ Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает по Акту выполненную Подрядчиком работу.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1.  Подрядчик обязан выполнить  предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с проектной документацией.

2.2. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- выявленных в процессе производства Работ недостатков проектной документации;

2.3. Подрядчик обязан устранить за свой счет допущенные недостатки качества Работ,  выявленные  при производстве, в течение двух рабочих дней с даты их выявления.

2.4. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.5. Заказчик вправе вносить изменения в смету по согласованию с Подрядчиком. Внесение в смету изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы. Обеспечение работ материалами и оборудованием несёт Подрядчик.

2.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,  соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.7. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном  Договором.

2.8. Заказчик обязуется предоставить свободный доступ Подрядчику к месту выполнения работ  в течение срока действия настоящего Договора.

2.9. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие в выполнении Работ:

- Обеспечить сохранность комплектации, оставленной на объекте до сдачи-приемки выполненных Работ при условии ежедневной сдачи оборудования охране;

- Предоставить точную информацию обо всех скрытых коммуникациях, находящихся в зоне монтажа;

- Подготовить место для временного хранения комплектации.

3. Надзор за производством работ.

3.1 Для решения текущих вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Заказчик назначает ответственных представителей на Объекте. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о назначении представителей с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов представителей.

3.2. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа в течение всего срока действия  Договора ко всем видам Работ в любое время.

4. Порядок приёмки работ и требования к качеству.

4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком в течение 7 дней после исполнения Подрядчиком работ, в соответствии с пунктами 1.1. и 2.1. настоящего Договора.

4.2.  Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

4.3. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных Работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 4.5.

4.4. Сдача работ Подрядчиком и приёмка его Заказчиком оформляются Актом сдачи выполненных работ, который подписывается обеими сторонами в течение 7(семи)  дней  с  даты его получения или дается мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа в указанный срок,  Акт считается подписанным и принятым.

4.5. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев с момента подписания  Заказчиком Акта о выполненных работах. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами. Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения указанных дефектов и недостатков.

4.6. При отказе Подрядчика от устранения выявленных дефектов, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы по устранению выявленных дефектов, недостатков третьим лицом, привлекаемым Заказчиком.

4.7. Гарантийный срок на материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ, определяется гарантийным сроком завода-изготовителя, который не может быть менее срока, заявленного в п.4.5. настоящего Договора.

4.8. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в смете и в обязательных для сторон Строительных Нормах и Правилах (СНиП).

5. Порядок расчётов по Договору.

5.1. Цена договора составляет 1246200 (Один миллион двести сорок шесть тысяч двести рублей), согласно Сметы (Приложение “ 1” ), в том числе НДС:

1. Материалы – 518620 -00 рублей.

2. Электромонтажные работы – 677580-00 рублей.

3. Сдача объекта в эксплуатацию – 50000-00 рублей.

5.2. Предварительная оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в размере 550000-00 (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей) в течение 3 (трёх) банковских дней с даты получения счетов Подрядчика.

5.3. Оплата производится в два этапа:

- 646200 рублей после выполнения работ;

- 50000 рублей после сдачи объекта.

5.4. Цена договора может изменяться в случае изменения объема работ или количества используемых  материалов по согласованию Сторон.

6. Ответственность Сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору  стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Внесение изменений.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения.

8. Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних Объективных факторов и прочих форс-мажорных обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в двухдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. В тот же срок Стороны должны уведомлять о прекращении форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.4. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден свидетельством, выданным компетентным органом, уполномоченным в соответствии с законодательством свидетельствовать форс-мажор.

9. Срок действия Договора.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Начало работ: с момента передачи Заказчиком документации и поступления на расчётный счёт Подрядчика аванса, обусловленного пунктом 4.2. настоящего Договора.

9.3. Возможна задержка демонтажа старых опор до апреля месяца 2013 г. в связи возможным замораживанием опор в грунте.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим договором.

10.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10.5. Приложения к Договору:

Приложение №1 — Смета.

11. Почтовые и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик | СНТ "Рассвет-1" | Подрядчик | ООО "Энергия" |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН | 5007017429 | ИНН | 5007006811 |
| КПП | 500701001 | КПП | 500701001 |
| Банк | Сбербанк России ОАО | Банк | Сбербанк России ОАО |
| Отделение (филиал) банка | Московский Банк. Тверское отделение. Универсальный дополнительный офис №9038/01673 | Отделение (филиал) банка | Дмитровское отделение 2561 |
| Расчётный счёт | 40703810438130100011 | Расчётный счёт | 40702810940080100223 |
| Корр. Счёт | 30101810400000000225 | Корр. Счёт | 30101810400000000225 |
| БИК банка | 044525225 | БИК банка | 044525225 |
| Телефон | 8(915)430-02-34 | Телефон | 993-93-28 |
| Адрес | 141800, Московская обл., Дмитровский р-н, дер. Пересветово, Внуковский с/о | Адрес | 141800, г. Дмитров, ул. Рогачёвская, д. 24 |

Владимиров К.А.                                                                     Егоров М.Ю.